湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙)常德分所

- HUNAN TIANPINGZHENGDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CHANGDE BRANCH LLP

2020年度常德高新区网络平台建设经费

专项资金绩效评价报告

常天正绩评字[2021]第11号

湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙)常德分所

地址：湖南省常德市育才路迅华大厦七楼     　邮编：415000

电话：7210020 　7210015　                  电子邮箱：cdzd@hnicpa.org

2020年度常德高新区网络平台建设经费

专项资金绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德高新技术产业开发区财政局关于安排2021年预算绩效管理工作任务的通知》（常高新财发〔2021〕6号）等文件，受常德高新技术产业开发区财政局委托，湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）常德分所对2020年常德高新技术产业开发区（以下简称高新区）网络平台建设经费专项资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

- 随着平安城市建设的不断深入推进，为了将常德高新区各视频监控点位进行有机联网、灵活调阅，提高公安机关获取社会治安与交通信息的能力，增强上级政府掌控社会治安状况的能力，同时探索视频信息惠民服务新模式，形成视频监控效应，常德市公安局高新分局2020年1月1日在全面接管高新区的各项警务工作后，决定建立“常德高新区视频云综合管控平台”，实现视频监控资源整合联网，促进相互分散的视频监控系统实现点位互补、互联互通、共享应用。项目实施单位为常德市公安局高新分局（以下简称高新公安分局）。

- 2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：建设一套规范、完善且适用于常德高新区实际治安和交通状况、具有智能联动效果、可实现各信息平台数据融合的智能管理系统。

- 项目实施情况：为深入推进视频云综合管控平台的建立，落实工作任务，高新公安分局组织了公开招投标，常德市祥云天地安防科技有限公司于2020年4月13日中标， 2020年5月12日，高新公安分局与中标方签订《常德市公安局高新区分局视频云综合管控平台采购合同》，明确了质量、交货和验收要求， 2021年2月视频云综合管控平台已开始投入使用。

- 3.项目资金投入及使用情况

网络平台建设经费项目合同总额为235.98万元，全年项目资金累计到位188.80万元，当年使用188.79万元，均为视频云综合管理平台软件及设备购置费，具体包括：智能交通融合平台一体机、云数据库系统、支队集成指挥平台稽查布控对接软件、支队集成指挥平台视频对接软件、非现场执法系统、非现场系统数据库服务器、云存储存储节点、高清解码器、核心交换机、汇集交换机、光模块、空调、电脑、机柜等），结余0.01万元。

详细附件1: 2020年高新区网络平台建设经费专项资金收支余情况表

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

- 通过智能视频云综合管控平台，实现数据融合、信息共享，进行数据关联，实现系统联动，为公安部门在社会治安管理、交通管理、交通调度、交通决策等方面提供支撑。

- 2.2020年绩效目标

（1）数量指标

①建设智能管理系统1套；

②接入公共安全视频监控99个、人脸卡口24个、车辆卡口总数18个。

（2）质量指标

①验收合格率100%；

②云储存时间30天以上；

③平台在线率95%以上；

④完成两个平台对接；

⑤视频图像推送到上级平台，推送率100%。

（3）时效指标

系统维护及时率100%；资金支付及时率100%。

（4）成本指标

成本控制在预算额度内，成本控制率100%。

（5）社会效益

实现社会治安视频信息共享与交换、提高公安部门决策水准和质量、促进视频资源的价值提升和共享利用、节约沟通成本、提高工作效率。

（5）项目可持续影响

该项目形成良性循环机制，项目作用长期有效，影响可持续。

（6）服务对象满意度90%以上。

- 二、绩效评价工作开展情况

接受高新区财政局委托后，湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）常德分所成立了绩效评价小组，根据该项目特点及项目实施单位提供的资料，制定了绩效评价方案，并执行了如下绩效评价程序：听取项目情况介绍；收集查阅该项目财务与业务相关资料；检查核实项目资金收支情况，资金量检查比例100%；向设备提供方了解设备的使用、接入和维修情况；现场查看了解平台系统运行情况；对区交警大队和灌溪派出所等进行问卷调查；通过对上述程序所收集的数据资料进行综合分析，得出评价结论。经与项目单位沟通交流后，形成本绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分86分，评价结果为“良”（详见附件2）。评分情况简要如下：

- （一）决策总分15分，实得10分，扣5分，扣分明细：

1.立项依据充分性扣2.5分：无立项依据扣2.5分；

2.立项程序规范性扣1.5分：立项程序不规范扣1.5分；

3.绩效指标明确性扣1分：未将年度目标细化、量化为反映产出情况的数量、质量指标及对应指标值，扣1分。

（二）过程总分27分，实得18分，扣9分，扣分明细：

1.资金使用合规性扣1分：资产费用化处理扣1分；

2.管理制度健全性扣4分，其中：未制定《专项资金制度》，扣2分；未制定《项目管理制度》、《档案管理制度》等业务管理制度，扣2分；

3.制度执行有效性扣4分，其中：未按合同执行扣3分，竣工资料未归档，扣1分。

（三）产出总分34分，实得34分，未扣分。

（四）效益总分24分，实得24分，未扣分。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项

- 高新公安分局未提供项目立项依据，立项依据不充分，程序不规范。

- 2.项目绩效目标

- 高新公安分局报送的2020年度《项目支出绩效目标申报表》不符合绩效指标明确性要求，部分年度绩效目标未对应反映产出情况的数量指标、质量指标。绩效评价小组根据财政资金绩效评价的要求和项目特点，结合项目的各项要求，重新梳理了本项目绩效目标。

- 3.资金投入情况

- 根据《常德市公安局高新区分局视频云综合管控平台采购合同》

- 约定，达到支付条件后，实施单位向高新区财政局申请网络平台建设专项资金188.79万元，高新区财政局根据申请共拨付到位专项资金188.80万元。预算内容与项目内容相匹配。

- （二）项目过程情况

- 1.项目资金管理情况

（1）项目资金到位率

根据合同约定，本项目2020年应申请到位资金188.79万元，实际到位188.80万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

本项目支出188.79元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性

本项目资金实行专户管理、专账核算，由项目实施单位根据项目进度和资金需求申请，经高新区管委会管财领导审批、财政局负责人审签同意后下达。资金拨付使用由项目实施单位经办人、证明人签字并注明事由，单位负责人签字确认，管委会分管领导审批，财政局审核支付，报账员每月与财政对账。项目支出的资金有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用等情况。

- 2.组织实施情况

（1）管理制度健全性

高新公安分局未针对本项目制订《网络平台建设经费专项资金管理办法》，未制定《项目管理制度》、《视频监控实施管理制度》、《档案管理制度》等制度，管理制度健全性欠佳。

（2）制度执行有效性

- 因未制订《专项资金管理办法》及《项目管理制度》，故资金管理与项目管理方面均无制度可执行。

- （三）项目产出情况

- 1.产出数量

（1）已完成智能管理系统建设，建立综合管控平台，包括主机房、蓄电池房、配电间、监控室等多个功能区，平台已正常运行，完成年度目标；

（2）通过平台查看，截止2021年9月底共接入公共安全视频监控166个、人脸卡口24个、车辆卡口22个，为方便交警查看，公共安全视频监控部分接入到车辆卡口，完成年度目标 。

2.产出质量

（1）单位提供的《工程竣工验收会签表》显示：视频云综合管控平台的采购货物验收结论为合格，完成年度目标；

（2）通过现场查看平台，视频监控录像储存时间达到了近90天，完成年度目标；

（3）通过两次不同时间段查看市级平台数据，高新公安分局平台在线率分别为95.19%、99.04%，完成年度目标；

（4）完成了车辆稽查布控平台对接和交警集成指挥平台对接，完成年度目标；

（5）通过查看常德市公安局公共安全视频监控共享平台，高新公安分局视频图像推送率达到100%，完成年度目标。

3.时效指标

（1）通过不同时间段查看在线率的维护情况，维护及时率100%，完成年度目标;

（2）按合同约定时间进行结算，资金支付率100%，完成年度目标。

4.成本指标

按合同约定支付平台采购成本188.79万元，成本控制率100%，完成年度目标。

5.社会效益

视频云综合管控平台建成后，辖区内公安和交警部门的视频资源得到了整合，灌溪派出所、石板滩派出所、交警大队均可对辖区内视频资源进行实时预览、录像查询；通过接入上级平台，实现了社会治安视频信息共享与交换，提高了公安部门的治安管理效率，维护了社会稳定；提升了公安系统获取和掌握社会治安信息的准确性与可靠性，信息渠道更为便捷，促进公安部门正确决策；视频云综合平台建成启用后，对辖区内3000多台车辆违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为进行了自动抓拍取证，并进行了处罚，流程更为简易明晰，提高了办事效率。

6.可持续影响

该项目打破了地域、层级与部门的限制，后期可根据需求开放不同的权限，对视频资源进行广泛的利用，避免重复建设，项目持续影响力良好。

7.经本次问卷调查统计，服务对象满意率96.33% ，完成年度目标。

- 五、主要经验及做法

- （一）强化视频图像服务

为每个派出所授予2个以上视频图像共享/联网平台权限，提供全区所有接入视频图像信息实时视频、录像查询等应用服务。车辆缉查管理平台为每个派出所分别授予2个以上权限，提供过车查询业务。

（二）完善前端感知体系

用好“雪亮工程”、“平安建设”等政策，积极争取党委、政府支持，加强重点部位视频监控等感知能力建设，构建集视音频、人车识别、电子围栏和物联网等于一体的前端感知体系。

（三）整合内部业务系统

遵循公安部“六统一”“四化”要求和全省公安大数据“1518”总体规划，按照“一个警种、一个综合系统”，推动各警种整合内部条线系统，实现业务系统关联对接、服务门户集成统一，为警务实战提供高效、便捷的系统支撑。

- 六、存在的问题及原因分析

（一）项目决策欠规范

- 1.立项欠规范。本次评价，高新公安分局无法提供本项目立项依据，单位告之该项目建设系国家强制性标准要求，但未提供相关强制性标准文件，亦无作为本级专项资金立项的集体决策文件、如区级会议纪要等相关文件，项目立项依据不充分，程序不规范。

- 2.绩效目标不明细。年度目标申报仅填列需采购的设备数量指标，未根据项目特点将年度绩效目标细化量化为反映产出情况的数量、质量指标及对应指标值。

上述问题产生的原因：1．单位对项目立项依据理解不够透彻，未能及时取得并保存相关立项依据；2．单位绩效目标申报工作人员未充分理解绩效目标的申报要求，绩效目标申报不完整欠准确。

（二）各项制度不健全

未针对本项目制订《网络平台建设经费专项资金管理办法》，未制定《项目管理制度》、《视频监控实施管理制度》、《档案管理制度》等相关制度，管理制度不健全。

问题产生的原因：单位制度化建设较薄弱，制度的健全性与执行的有效性均有待加强。

（三）项目管理程序未落实

1.验收日期不严谨。通过查看“设备安装数量清单”的签字记录，相关人员签字日期不一，出现2201.2.1、2020.2.1、2021.2.1三个日期。

2.验收程序不规范。该项目对于初步验收后发现的问题进行最终验收，未按合同要求“由高新区财政局牵头，甲方、乙方共同组成验收小组，由乙方或第三方提供验收方案和测试数据，经甲方确认后进行系统验收，根据系统验收规范，提交系统验收报告”，而只是由建设单位领导在初步验收的《工程竣工验收会签表》上补签“合格”。

上述问题产生的原因：合同执行未到位，体现为程序不符合合同约定、验收人员敷衍应付的情形。

（四）资产成本费用化

项目软件及空调、电脑等采购均计入“业务活动费用”，未根据采购明细在投入使用后计入“无形资产”和“固定资产”。

问题产生的原因：财务人员对《新政府会计制度》熟悉程度不够，对项目支出习惯性的作费用化处理。

（五）档案管理欠规范

经查阅存档资料，无《视频云综合管控平台采购竣工资料》，档案资料不齐全，档案归档不及时，档案管理欠规范。

- 七、有关建议

（一）规范决策程序、完善绩效目标

1.严格规范立项程序。建议单位落实项目立项依据，符合项目立项程序规范性要求。

2.压实目标申报责任。预算支出绩效目标是绩效管理工作的起点，是进行单位自评与财政评价的依据。单位应高度重视目标申报工作，深入理解绩效目标填报的相关要求，绩效目标申报工作人员在申报前应熟悉单位业务，制订出科学合理、细化量化的绩效目标。

（二）健全规章制度、落实制度执行

建议高新公安分局根据资金管理要求，补充完善《网络平台建设经费专项资金管理办法》和《项目管理制度》完善，明确各专项资金的使用范围、审批流程、报销单据、监管措施，明确项目部门职责、项目申报、项目实施、项目验收、项目运行等，并对项目实施过程中主要环节建立相应的管理办法、标准规范及流程示意图，确保制度完整性和可操作性。

（三）规范验收程序、严格执行合同

建议单位严格执行合同约定，确保验收程序规范化。

（四）规范会计核算，完善资产管理

规范单位会计核算，提高会计信息质量。根据采购清单，购置的资产已达固定资产和无形资产确认标准的，应相应计入固定资产和无形资产，并按预计可使用年限分次折旧与摊销，不得一次性计入成本费用。

（五）规范档案管理，及时整理归档

建议根据“及时归档、合理分类、规范整理、安全保管、方便利用”的档案管理原则，制定适合单位工作特点与项目要求的《档案管理制度》，对项目资料及时整理归档，规范单位档案管理工作。

附件：

1．2020年高新区网络平台建设经费专项资金收支余情况表

2．2020年高新区网络平台建设经费专项资金绩效评价评分表

3．2020年高新区网络平台建设经费绩效评价调查问卷汇总表

湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）常德分所

项目主评人：

2021年10月11日